|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sobre la “carta Gantt”: No trabajamos con Gantt. Desde el inicio acordamos Scrum, definiendo objetivos por sprint y revisiones en cada review/retro. Avances vs plan inicial (por sprints): Sprint 1 (descubrimiento y base): Definición de alcance, arquitectura inicial y mockups de pantallas clave (login, registro, selección de TDAH, materias, actividades y panel admin). Sprint 2 (MVP técnico): Backend Node/Express + Mongo listo con modelos base (usuarios, materias, materiales, actividades, intentos, eventos de XP), endpoints iniciales y autenticación básica. Sprint 3 (integración y UI/UX): Front React con vistas de materias/actividades y tablero admin (dashboard, ranking, gestión de materias/materiales). Integración parcial con backend. En curso, con subtareas avanzadas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Versionado de endpoints y contratos (OpenAPI simple en el repo). Pull requests con checklist de breaking changes. Errores de integración (carga de archivos, 422/500): Validaciones lado servidor y mensajes de error claros. Límite y validación de archivos (Multer/Cloud + reglas de tamaño/MIME). Rutas “públicas vs admin” separadas para evitar confusiones. Flujo de recuperación de contraseña: Configuración de servicio de correo transaccional y plantillas; pruebas end-to-end en ambiente local. Gestión del tiempo: WIP limitado en Kanban, issues más pequeños y estimaciones por puntos de historia. Calidad: Pruebas de humo, checklist de QA por historia, demo interna antes de cada review.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Fortalezas: Entregamos un MVP funcional con backend modelado y front navegable. Mockups y diseño de información coherentes con el objetivo TDAH (bloques cortos, feedback inmediato, gamificación). Buen ritmo de integración y comunicación diaria efectiva. Áreas a mejorar: Aumentar cobertura de pruebas (unitarias de servicios y tests de UI críticos). Documentación técnica de endpoints y decisiones de diseño (ADR breves). Automatizar más (scripts seed de datos y fixtures para demos).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Alcance del MVP para cierre de la fase: qué criterios de aceptación mínimos consideran suficientes en seguimiento de progreso (dashboard y métricas) para evaluación formativa? ¿Recomiendan priorizar primero evaluación atencional simple (cuestionarios/telemetría ligera) antes de experimentar con recomendación ML? ¿Nivel de evidencia esperado en pruebas con usuarios (métricas de retención/satisfacción) para validar la hipótesis TDAH?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, proponemos ajustes para acelerar integración y asegurar calidad: Backend: 1 responsable de estabilidad de API y validaciones, 1 para autenticación/recuperación y carga de archivos. Frontend: 1 en vistas públicas (Materias/Actividades), 1 en Admin (Dashboard/Ranking/Gestión). Datos/ML: 1 en prototipo de evaluación de atención (cuestionarios, métricas de interacción). QA/Docs: 1 en pruebas de humo, checklist de release y actualización de README/ADR.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Positivos: Comunicación diaria, foco en valor por sprint, apoyo cruzado ante bloqueos, decisiones técnicas consensuadas y trazables. Por mejorar: Cerrar historias demasiado grandes (dividir en tareas más atómicas) y registrar mejores prácticas en un mini playbook (convenciones de ramas, PR, commits). Compromisos próximos: Mantener dailies cortas, retro con acciones concretas, y demo funcional en cada review para recibir feedback temprano.